

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento, se ha diseñado y construido la base de datos, y se ha desarrollado gran parte del panel de administración, en los cuales están bastantes avanzados los módulos de citas, profesionales, mascotas y blog(en etapa de finalización) por otro lado también se va desarrollando la API mientras se van programando los módulos.  Por otra parte se realizaron modelo AS-IS, TO-BE, como también historias de usuarios, product backlog y sprint backlog  El enfoque ha sido garantizar una estructura sólida que permita una gestión eficiente de los contenidos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos iniciales del proyecto sin modificaciones |
| Metodología | Se continua utilizando una metodología ágil basada en sprints cortos, priorizando el desarrollo del proyecto. |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Evidencias de avance | Modelo AS-IS: Representa funcionamiento actual de reserva de horas  Modelo TO-BE: Describe la propuesta mejorada mediante digitalización del proceso  Historia de usuarios: Detallan requerimientos funcionales desde la perspectiva del usuario y administrador  Product Backlog: Lista de funcionalidades planificadas y su importancia en el proyecto  Sprint Backlog: Planificación de tareas específicas para cada iteración |
|  |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Gestión de Proyectos* | *Elaboración de Product Backlog. Sprint Backlog y carta gantt* | *Word* | *1 semana* | *Ignacio Geldres* | *Se organizaron plazos para mejorar el flujo de trabajo* | *Completado* | *Se ajustó la carta Gantt* |
| ***Análisis y diseño de sistemas*** | *Creación de modelo AS-IS, TO-BE* | *Bizagi* | *1 semana* | *Sebastian Vasquez* | *Completado sin dificultades* | *completado* |  |
| *Desarrollo de software* | *Implementación del panel de administración (citas, profesionales, mascotas, blog)* | [*Node.js*](http://node.js) | *4 semanas* | *Ignacio Geldres*  *Sebastian Vasquez* |  | *En Curso* |  |
| **Desarrollo de software** | Diseño responsive e integración con backend | Ionic  Angular | 4 semanas | Ignacio Geldres  Sebastian Vasquez | Diseño funcional en móvil, tablet y escritorio | En curso |  |
| **Gestión de bases de datos** | Diseño y construcción de la base de datos | Oracle XE  Sql Developer | 2 semanas | Ignacio Geldres | Base de datos en prueba | En Curso |  |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  **Factores que han facilitado el desarrollo:**   * Planificación clara y detallada del proyecto. * Documentación completa (AS-IS, TO-BE, backlogs). * Buen manejo de herramientas de desarrollo y control de versiones (GitHub).   **Factores que han dificultado el desarrollo:**   * Solo se realizaron ajustes menores en los plazos para optimizar el orden de las actividades.   **Acciones tomadas:**   * Se ajustó la **carta Gantt** para reorganizar los tiempos de ejecución sin alterar las actividades ni los entregables. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  Durante el desarrollo del proyecto se realizó un ajuste a la planificación correspondiente a la segunda fase, se decidió extender una semana adicional a cada tarea de la carta gantt, con el fin de disponer mayor tiempo para el desarrollo de estas como también en probarlas.  Entre las dificultades identificadas se encuentra una mala estimación de tiempo al inicio del proyecto, el cual se estimó menos de lo que realmente se necesitaba, especialmente en el desarrollo de cada módulo que se requiere.  Una de los facilitadores es la reunión que se llevó a cabo con el cliente dejando un poco más clara la idea del proyecto como también lograr aterrizar de mejor manera, como también el acompañamiento del docente que ha permitido ajustar todos los requisitos de este proyecto acorde como vamos presentando avances.  Este ajuste permite mantener un mejor control de avance, mejora la calidad del desarrollo y nos ayuda a que la etapa del proyecto cuente con el tiempo suficiente para que sea logrado de mejor manera. |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  *Todas las actividades han sido iniciadas pero llevan un retraso de una semana por lo cual se agregó más tiempo en la carta gantt* |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)