# **Sprint Backlog - Clínica Veterinaria Pucará**

Metodología: Scrum  
 Duración total: 3 Sprints (aproximadamente 6 semanas)  
 Tecnologías: Ionic-Angular (frontend), Node.js (API REST), Oracle XE (base de datos)

## **Sprint 1: Fundamentos y reservas**

| ID Historia | Tarea Principal | Responsable | Estado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Diseño UI de formulario de reserva en Ionic.  Implementación backend de reservas en Node.js.  Validación de disponibilidad desde Oracle.  Confirmación y notificación de reserva. | Sebastian Vasquez  Ignacio Geldres | En desarrollo |
| US-04 | Configuración inicial del panel admin (estructura y login básico).  Integración base entre API y frontend.  Diseño de plantillas para CRUD. | Sebastian Vasquez  Ignacio Geldres | En desarrollo |
| US-06 | Integrar Google Maps en el sitio principal.  Componente responsive con ubicación exacta. | Sebastian Vasquez  Ignacio Geldres | En Desarrollo |

## **Sprint 2: Gestión de contenidos y servicios**

Objetivo: Habilitar la administración de servicios, profesionales y artículos del blog.

| ID Historia | Tarea Principal | Responsable | Estado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| US-02 | Diseñar e implementar CRUD completo de servicios.  Validaciones y control de acceso desde panel admin. | Sebastian Vasquez  Ignacio Geldres | Finalizado |
| US-03 | Diseñar CRUD para artículos del blog.  Implementar editor de texto enriquecido.  Visualización pública de artículos. | Sebastian Vasquez  Ignacio Geldres | Finalizado |
| US-07 | Diseñar módulo CRUD de profesionales (nombre, especialidad, horarios, imagen).  Integración con reservas. | Sebastian Vasquez  Ignacio Geldres | Finalizado |

## **Sprint 3: Integraciones, contacto y pruebas finales**

Objetivo: Completar funcionalidades restantes, mejorar UX/UI, accesibilidad y realizar pruebas integrales.

| ID Historia | Tarea Principal | Responsable | Estado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| US-05 | Crear formulario de contacto funcional.  Integración con API y WhatsApp link.  Validación de envío y alertas. desde el panel admin. | Sebastian Vasquez  Ignacio Geldres | Finalizado |
| US-04 | Finalizar panel admin (integración total con servicios, reservas, blog y profesionales). | Sebastian Vasquez  Ignacio Geldres | Finalizado |
| US-01 | Pruebas funcionales y de carga en la reserva.  Corrección de errores detectados en pruebas beta. | Sebastian Vasquez  Ignacio Geldres | Finalizado |